ПОСТАНОВЛЕНИЕ

руководителя исполнительного комитета

Мензелинского муниципального района

Республики Татарстан

№ 398                                                                               01.06.2009 г.

О  мероприятиях по подготовке объектов ЖКХ  к  отопительному

 периоду 2009-2010 года

             В целях своевременной подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому и надежному функционированию в отопительный период 2009-2010 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

             1. Утвердить план мероприятий  по подготовке объектов ЖКХ Мензелинского муниципального района к отопительному сезону 2009-2010 года  (приложение №  1).

              2. Утвердить состав районной комиссии по подготовке к отопительному периоду 2009-2010 года  (приложение № 2).

              3. Комиссии с 1 июля 2009 года еженедельно анализировать степень готовности к отопительному периоду 2009-2010 года жилищного фонда, объектов коммунальной энергетики, водопроводно-канализационного и газового хозяйства, характер жалоб и обращений граждан.

              4. До 01 сентября 2009 года обеспечить выполнение утвержденных мероприятий, завершить подготовку к зиме объектов ЖКХ оформлением паспортов готовности.

              5. Отделу строительства, архитектуры и ЖКХ ежемесячно передавать обобщенную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду в Министерство строительства, архитектуры  и жилищно-коммунального хозяйства  РТ.

              6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель исполкома
Мензелинского 
муниципального района -                                                          И.Т. Шагалиев                                             

                                                                                                                      Приложение № 1

                                                                                                   Утверждено  постановлением руководителя

                                                                                                    исполнительного комитета 

                                                                                                    Мензелинского   муниципального  района

                                                                                                    № 398               от 01.06.2009 г.

План мероприятий

  по подготовке  объектов  ЖКХ Мензелинского муниципального района 

к отопительному сезону 2009-2010 года

	№ п/п
	Наименование планируемых мероприятий
	Ед. изм.
	План подготовки (единиц)
	Факт подготовки

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Объекты теплового хозяйства
	
	
	

	1.
	Котельных,  всего
	шт.
	94
	

	
	В т.ч. город
	шт.
	35
	

	
	           село
	шт.
	59
	

	2.
	Котлов,  всего
	шт.
	192
	

	
	Замена котлов, всего
	шт.
	20
	

	
	в т.ч. по городу
	шт.
	10
	

	
	           по селу
	шт.
	10
	


	
	Капитальный ремонт
	шт.
	10
	

	3.
	Замена насосов, всего
	шт.
	15
	

	
	в т.ч. по городу
	шт.
	10
	

	
	          по селу
	шт.
	5
	

	4.
	Теплотрасса,  всего
	км
	52
	

	
	Замена ветхих тепловых сетей
	км
	2,0
	

	
	в т.ч. по городу
	км
	1,5
	

	
	          по селу
	км
	0,5
	

	
	Изоляция тепловых сетей
	км
	1,15
	

	5.
	Теплообменников, всего
	шт.
	-
	

	
	в т.ч. замена
	шт.
	-
	

	
	          ремонт
	шт.
	-
	

	6
	Замена газовых счетчиков
	шт.
	34
	

	7.
	Гос. проверка

- газовых счетчиков
	шт.
	28
	

	
	-сигнализаторов загазованности СОСН4
	шт.
	СОУ- 200/

СН4- 200
	

	
	- показывающих манометров
	шт.
	350
	

	8.
	Установка  сигнализаторов:

- по загазованности по метану

Замена сигнализаторов СОУ СГГ ГРМ
	шт.
	-

12
	

	
	Ремонт кровли котельных
	шт.
	12
	

	9.
	Страхование котельных
	шт.
	56
	

	10.
	Техническое заключение дымовых труб
	шт.
	3
	

	
	Замена дымовых труб
	шт.
	14
	

	
	Сдача котельных на промышленную эксплуатацию 
	шт.
	-
	

	11.
	Косметический ремонт котельных внутри и снаружи
	шт.
	94
	

	12.
	Получение лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов
	шт.
	-
	

	13.
	Ежегодная проверка знаний  у операторов
	чел.
	60
	

	14.
	Подготовка автомобильного транспорта
	шт.
	4
	

	15.
	Ревизия оборудования АДС
	шт.
	28
	

	16.
	Планово-предупредительные работы на электроустановках в котельных 
	шт.
	94
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                   Утверждено  постановлением руководителя

                                                                                                    исполнительного комитета 

                                                                                                    Мензелинского   муниципального  района

                                                                                                    № _____ от ___________2009 г.

СОСТАВ

районной комиссии по подготовке к отопительному сезону

2009-2010года

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность ответственного лица



	Председатель комиссии

	1.
	Галиев Д.Г.

(по согласованию)
	Руководитель исполнительного комитета 

г. Мензелинска Мензелинского муниципального района

	Члены комиссии:

	1.
	Валиева В.М.

(по согласованию)
	Государственный инспектор Челнинского территориального отдела УТЭН Ростехнадзора по РТ - по надзору за тепловыми энергоустановками

	2.
	Кустовская И.И.

(по согласованию)
	Государственный инспектор Челнинского территориального отдела УТЭН Ростехнадзора по РТ – по газовому надзору

	3.
	Михайленко А.Л.

(по согласованию)
	Генеральный директор ОАО «Коммунальные  сети Мензелинского района»

	4.
	Голяков  Ю.Г.

(по согласованию)
	Главный инженер ОАО «Коммунальные  сети Мензелинского района»

	5.
	Хакимов Р.Р.
(по согласованию)
	Начальник  Мензелинского РПУ Камского отделения энергосбыт Татэнерго

	6.
	Фарраев И.М.
(по согласованию)


	Начальник МРЭС НКЭС

	7.
	Гареев А.В.

(по согласованию)
	Директор МУ « Управляющей компании

 г. Мензелинска и Мензелинского муниципального района»

	8.
	Жданов В.Н.

(по согласованию)
	Начальник Мензелинской районной эксплуатационной газовой службы ЭПУ «Челныгаз»

	9.
	Гильфанов А.А.
(по согласованию)
	начальник ГУ «122 ПЧ ФПС по Республике Татарстан» - майор внутренней службы

	10.
	Габдуллин Н.С.


	Начальник  МУ «Отдел образования» исполнительного комитета Мензелинского муниципального района

	11.
	Хаматдинов А.А.
	начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ исполнительного комитета Мензелинского муниципального района

	12.
	Фахретдинов Д.Р.
	Начальник отдела культуры исполкома Мензелинского муниципального района

	13.
	Киреева С.Н.
	Начальник отдела по делам молодежи, спорта  и туризму исполнительного комитета Мензелинского муниципального района

	14.
	Стоногин П.Н.
	Главный врач МБУЗ  «Мензелинской ЦРБ» 

	15.
	Асадуллин  Н.Р.

( по согласованию)
	заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в г. Наб. Челны


